|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 01/10/2020 | Joao Paulo Pires Dantas | Primeira versão |

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

Este plano apresentará detalhadamente os entregáveis do projeto de criação da Página Institucional da Cantina do IFB, de agora em diante referida como Landing Page.

# Método de gerenciamento do escopo

## Processos de Gerenciamento do Escopo

Requisitos: Os requisitos serão levantados pelo Gerente de Projetos em reunião com o cliente.

Escopo do projeto: é de competência do Gerente de Projetos a definição do escopo do projeto e validação com equipe de desenvolvimento e cliente.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP): desenho de estrutura visual que demonstre as principais etapas do desenvolvimento do produto.

Validação do escopo: o escopo será validade pelo gerente de projeto e equipe ao término da SPRINT.

Controlar o escopo: o escopo será validade pelo gerente de projeto e equipe durante a execução da SPRINT.

## Documentos padronizados de escopo

Dado a pouca complexidade do projeto o Plano de Gerenciamento de Escopo tratará de todos os processos do escopo do projeto de elaboração da Landing Page da Cantina do IFB.

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Felipe | Diretor do projeto responsável pela condução dos levantamentos e condução do desenvolvimento |
| Leo | Preparação do contrato de venda |
| Douglas, João Paulo, Josué | Desenvolvedores |
| Isabela, Gabriel e Lucas | Desenvolvimento de testes em produção |
| Hugo | Treinamento equipe |
| Rodrigo e Isabela | Hospedagem e contratação domínio |

## Premissas e Restrições

O projeto será desenvolvido em HTML, CSS e Javascript. A principal restrição é o conhecimento homogêneo dessas tecnologias entre todos os integrantes do projeto.

## Ferramentas de Escopo

[Exemplo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| [Reuniões](https://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-discussao) | Serão realizadas entre o gerente de projetos e o cliente. Entre o gerente de projetos e a equipe desenvolvimento e testes. Entre o gerente de vendas e o cliente. | Nos levantamentos iniciais. Levantamento de requisitos.  Diariamente durante SPRINTs semanais.  Entregas ao fim de cada SPRINT. | Gerente do Projeto e Gerente de Vendas. |
| [Protótipo](https://escritoriodeprojetos.com.br/prototipos) | Será feito um protótipo para avaliação e crítica do cliente para validação do design. | No início do projeto | Gerente de Projeto |
| Pesquisa de opinião | Será realizada uma pesquisa via google forms junto ao público-alvo | No fim do projeto | Gerente Institucional |

# Coletar os requisitos

* Requisitos:

1. Landing Page contendo as seguintes áreas:
   1. Barra de navegação, com efeitos de movimento sobre botões;
   2. Banner, com efeito paralax;
   3. Seção de cardápio, com infográfico;
   4. Seção com apresentação do processo de produção dos alimentos,
   5. Seção com apresentação da limpeza e funcionários,
   6. Seção com horários de funcionamento e redes sociais
2. Paleta de cores: vermelho, verde e branco.
3. Compatibilidade com dispositivos móveis.
4. Vídeos de alta resolução disponibilizado pela Cantina do IFB.
5. Público-alvo são os discentes, docentes e funcionários do IFB.
6. Linguagem norma padrão da língua português e inglês.

# Definir o escopo

* Escopo do projeto:
* Realização de reuniões para validação das entregas;
* Hospedagem da Landing page, conforme requisitos elencados, com domínio .com.br;
* Contratação e treinamento da equipe.
* Realização de testes da página em produção.
* Condução de pesquisa de opinião junto ao público-alvo

# Criar a EAP

# Validar o escopo

* Reuniões de entrega ao término do SPRINT.

# Controlar o escopo

* Acompanhamento do Backlog do SCRUM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Cantina do IFB |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |