## Slide 1
JUSTIFICATIVAS
Passado
OBJ SMART
REQUISITOS
CUSTOS
EQUIPE
PRODUTO
RESTRIÇÕES
BENEFÍCIOS
Futuro
GRUPOS DE
ENTREGAS
LINHA DO TEMPO
STAKEHOLDERS
Externos &
Fatores Externos
RISCOS
PREMISSAS
GP
PITCH
Desenvolver em 2 meses protótipo de sistema de aprendizado de máquina com capacidade de análise de dados e predição de resultados medidos em termos de acurácia e precisão.
Página (sistema) em PHP com capacidades de consumir dados e predizer resultados
Profa Kadidja
Kadija vai avaliar como 10 o projeto
Descobrir que o php-ml não é capaz de utilizar técnicas de AM
Ser reprovado
Minha hora de trabalho e de lazer que eu mesmo vou pagar
Gerente do Projeto
Título do projeto
Praticar desenvolvimento de um sistema de aprendizado de máquina
Possibilidade de aplicar na construção futura de um sistema detecção ode fraudes com base em AM
Campo para upload do arquivo csv
Apresentar resultados das técnicas de AM em tela
CEF
Serei capaz de adaptar o protótipo em meu trabalho
Identificar limitações do PHP para consumir dados do csv
Não conseguir adaptar projeto a necessidade real
Não ter tempo para aprender PHP e desenvolver a página
Sistema de AM possuem desenvolvimento complexo desde o modelo até sua implementação
Eu
Eu mesmo
Euquipe
Desenvolver página em PHP
Construir técnicas de AM
Integrar técnica à página
Modelo Canvas de Projeto
Investidores
Ou Pesquisadores de AM
11/21
12/21
01/22